自行采购文件

项目名称：温州水利政务“智慧云客服”系统平台项目

采购方：  温州市水利局

二〇二〇年一月

第一部分  采购公告

温州市水利局组织开展温州水利政务“智慧云客服”系统平台项目的采购，具体要求如下：

1、采购项目名称：温州水利政务“智慧云客服”系统；

2、采购内容：开发温州水利政务“智慧云客服”系统并对项目在云服务器上进行部署实施；

3、供应商入围要求：

3.1具有独立法人资格，注册资金人民币不低于30万元；

3.2具有相关行业系统建设和实施资质（开发、集成），主要业务范围包括：计算机软件开发，网络信息技术研发，网页设计，自动化信息系统研发。

3.3具有相关系统开发经验，并具备较强的系统开发和本地化服务能力。

4、采购方式：温州市水利局系统自行采购项目采用竞争性谈判方式，通过评审择优确定中标人。

5、标书发放：采购文件通过温州市水利局网站公布。

6、供应厂商投标时必须提供企业营业执照副本原件、复印件（加盖公章）。

7、联系人：市水利局    林先生

联系电话：  88926287

8、投诉监督电话：市水利局机关纪委    电话：57579731

温州市水利局

2020年1月17日

第二部分  投标须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：温州水利政务“智慧云客服”系统平台 实施地点：温州市水利局 项目的实施目的、规模、范围： 温州水利政务“智慧云客服”系统平台 为进一步提升“温州水利，尽心尽力”服务品牌，不断探索实践提升群众获得感、社会满意度，温州市水利局拟开发温州水利政务“智慧云客服”系统平台，以进一步提高水利政务服务水平，创新政务服务形式。 本项目旨在用户可以通过“温州水利网”、“温州水利微信公众号”、“钉钉办公平台”等端口进入“智慧云客服”系统并实现对咨询问题内容的交互。智能客服与人工客服结合，智能客服具备学习提升、分类统计、路径追踪、满意度评价等功能。采用多种人工智能技术，专门针对政府部门等特定领域，开发定制化智能机器人系统。系统支持自然语言人机交互，支持面向互联网、微信、移动APP等全渠道，支持语音识别和语音合成等技术。 内容包含水利审批事项、部门间内部最多跑一次事项和已实现数字化转型的其它水利政务服务事项。服务时间以上班时间为主，其他时间为辅。在非工作时间，应用多种人工智能技术，深入理解用户问题的内在语义，挖掘用户真正关心的答案，推荐用户可能感兴趣的相关知识，可以跟用户进行各种语境下的多轮对话，与同类产品相比，更加专业，更加智能。 ●内容需求： （1）前端客服模块： 文字/图片咨询模块：通过文字/图片/附件等形式实现信息咨询和信息查看； 文档关键词查询模块：支持文档查询下载以及新闻查看阅读，可以根据关键词定向回复文本附件下载链接； 智能客服/人工客服切换模块：实现人工客服和机器人客服切换接入等功能； 多端口接入模块：实现手机端/网站端/微信端/钉钉端口多渠道咨询回复管理等功能； 满意度评价模块：实现用户咨询满意度实时评价； 热点问题模块：开发热点问题咨询提示功能和用户个人历史咨询问题的咨询提示功能； 对话切换功能：用户能够针对问题类型自主选择咨询人员； 以下加“*”板块为后续扩展模块，厂方必须支持以下模块扩展，但是不作为本期开发的要求内容： *咨询大屏：能够开发咨询触屏窗口，能够接入咨询台，实现内容的咨询和服务； *电话通讯客服：能够接入电话机器人，实现智能语音客服服务； *云呼叫中心：可以通过留言、电话号码后台自动登记等操作实现机器人回访，实现智能语音客服对各类问题的在线解答； *电话回访模块：开发电话留言登记功能，用于后期回访； （2）后端服务模块： 统计模块：能够对网站访客数量、咨询来源、网站留存度、客户使用应用消息、咨询和访问增加率、电话呼叫数量、机器人回访数量等数据进行统计； 会话模块：实现多客服管理以及多会话切换管理，能够对客户所在位置、客户地址、进来的入口、多客户咨询、客户活动轨迹进行统计和分析、并针对咨询问题进行回复； 客户分类：按照客户咨询问题类型及客户来源，对客户进行分类； 坐席管理：能够对坐席工作状态、坐席的在线时间进行设置； 客服机器人：能够设置客服机器人工作状态以及回复内容； 智能问答：对于常规问题建立智能问答模块，建立常规问题数据库； 访问统计：利用关键词统计分析常规咨询问题，实现咨询内容的分层次管理； ●性能要求： 1、系统必须构件化、面向对象且具备灵活扩展的空间； 2、系统必须具备界面简单、易操作、安全可靠、兼容性好等属性； 3、必须以MySQL为数据库，管理数据容量不小于TB级别，数据条目不小于百万条； 4、系统支持不少于200个并发使用用户连接；20个用户并发访问普通页面响应时间不大于3秒，单年度数据统计响应时间不大于5秒，全库综合查询响应时间不大于10秒。 5、系统提供7*24小时的连续运行，平均年故障时间：<24小时，平均故障修复时间：<30分钟；系统重建时间：<4小时。 6、系统安全特性、访问控制须到页面级；系统需做好用户身份认证、数据访问授权、数据定期备份等三方面工作，其他系统级安全由技术人员和线路设备运维成员定期检查执行。 7、具有较高的系统安全性，较强的故障排除和数据恢复能力。 ●技术保障运行要求： 开发方免费提供三年质保，并对相关部门信息维护人员提供系统运行、有限的外挂功能扩展处理能力等方面的培训指导。 ●要求工期： 系统开发时长为30个工作日，工期从合同签订后第2个工作日开始计算。系统开发完成后投入试运行，试运行时长不低于三个月，待系统稳定后投入正常运行，正常运行期间厂家必须提供技术跟踪服务，正常运行一年后对系统进行正式验收。 |
| 2 | 合同名称 | 温州水利政务“智慧云客服”系统平台 |
| 3 | 投标文件份数：正本一份、副本五份。 |
| 4 | 投标地点及接收单位：温州市鹿城区会展路1288号市民中心B328办公室。 |
| 5 | 投标截止日期：2020年1月23日下午2时30分。 |
| 6 | 开标时间：2020年1月23日下午2时30分。 开标地点：温州市鹿城区会展路1288号市民中心B328办公室。 联系人：温州市水利局 林先生 联系电话： 88926287。 |

- 总则

- 项目说明

项目说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第一项所述。

温州市水利局为本项目的采购人，本项目的采购、招标、建设等工作由温州市水利局组织实施。

- 采购方式

采用温州市水利局系统自行采购竞争性谈判的方式，通过在自行采购项目专家库名单随机抽选三至五名专家，采用投票制，综合考虑价格、质量、业绩、售后服务等关键指标，票数排名第一者为拟中标供应商。

- 投标费用

供应厂商需自行承担涉及本次投标的一切费用。

- 采购文件

- 采购文件的组成

  - 采购文件包括下列文件及附件：

- 第一部分  采购公告

- 第二部分  投标须知

- 第三部分  采购需求

- 第四部分  合同条件（合同主要条款）

- 第五部分  相关附件

  - 供应厂商应认真审阅采购文件中所有的内容，包括投标须知、采购须知、采购需求、合同条件、附件等。如果供应厂商编制的投标文件实质上不响应采购文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。

- 采购文件的解释

  - 供应厂商在收到采购文件后，若有问题需要澄清，应于2020年1月20日下午2时30分前，以书面形式送达给采购人（温州市水利局），采购人研究后，以书面形式对有关问题进行解答，同时发送到所有获得采购文件的单位。

  - 无论是采购人向供应厂商发送的资料文件，还是供应厂商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 采购文件的修改

  - 从采购文件发出至投标截止日期前，采购人可能会以补充通知的方式修改采购文件。

  - 补充通知作为采购文件的组成部分。将以书面形式同时发给获得采购文件的供应厂商。

6.3若有必要，采购人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标报价

7.1标的物

温州水利政务“智慧云客服”系统平台项目实施方案、开发和系统实施。

关于标项所涉及的软件平台的架构方案

本采购文件所指软件平台包括系统软件、数据库软件及其他第三方软件。若供应厂商认为还需其他配套软件平台，请列明所需软件平台采购清单。其他配套软件平台开发费用包含在本次投标报价中。由于配套软件平台整体架构方案直接关系到业主本次项目的总体建设成本，因此软件平台架构方案的合理性、实用性和经济性是投标单位总体设计方案入围的重要因素。

供应厂商需承担本项目的系统集成任务。如果供应厂商认为需要，可指定一家系统集成商作为合作伙伴，并提供该集成商的相关资质文件，但其在本次采购中不作为单独的供应厂商。

  - 采购人始终保留根据采购清单另行组织采购软件平台的权利。如果采购方另行组织软件平台采购，供应厂商（或其在投标文件中指定的系统集成商）必须以不高于本次最终谈定的价格投标。

  - 有关费用处理

开发费用、软硬件费用、设备运费、安装调试费、系统集成费、上线费、培训费、运行维护费、税金等费用均计入报价。

  - 其他费用处理

采购文件未列明，而供应厂商认为必需的费用也需列入报价。

7.4投标货币

投标文件重点单价和总价全部采用人民币报价。标价应是唯一的，采购人将不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。配套软件平台整体架构方案中的设备如选用国外产品，其报价应在以人民币报价的同时列明美元价格及相应的综合折扣率。

- 投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及供应厂商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

9.1供应厂商的投标文件应包括商务文件和技术文件。

9.2供应厂商的商务文件应包含以下内容：

- 营业执照副本复印件（加盖公司公章）；

- 总报价（含软件平台报价）；

- 分项报价（明细表）；

- 偏差表；

- 优惠条件；

- 所有资质文件；

- 供应厂商认为需要的其他商务文件或说明。

9.3供应厂商的技术文件包括内容：

- 供应厂商应提供针对项目的完整技术实施方案；针对完成本项目的工作计划，包括工作时间表和组织机构，以便采购人对标书有一个相同的比较基础；

- 系统运行维护方案；

- 供应厂商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和在温州人员数应该明确表示，人员须为公司的固定职员；

- 培训计划。

标项应包括以下内容：

  - 温州水利政务“智慧云客服”系统平台总体设计方案（在技术方案中应明确其采用的技术路线、采用的系统平台、开发工具等）；

  - 对温州水利政务“智慧云客服”系统平台建设规范和实施计划的建议；

  - 详细阐述系统体系架构、功能设计和实现思路，系统实现的关键技术；

    - 供应厂商认为需要的其他技术文件或说明。

    - 验收方案（提请采购人确认）。

10. 投标有效期

10.1 投标文件合格投递后，自投标截止日内有效。

10.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知供应厂商延长投标有效期。

11. 投标保证金

本项目此次不收取投标保证金。

12. 供应厂商文件的份数和签署

12.1 供应厂商按本须知第8、9条和前附表第4项规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以“正本”为准。

12.2 投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标书、报价书及反映企业情况的内部统计资料须由供应厂商加盖法人单位公章和法定代表人或委托代理人印章。

12.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人要求进行，或者是供应厂商造成的必须修改的错误。但所修改处应由法定代表人或授权委托人签字证明并加盖印章。

- 投标文件的递交

13.投标截止期

13.1 供应厂商应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。

13.2 采购人可以按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应厂商以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延后新的投标截止期。

14.投标文件的修改

14.1供应厂商递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

14.2 供应厂商的修改通知，应按本须知规定的，如果一份标书有几分函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

14.3 供应厂商对投标文件的修改均需加以说明，否则其修改将被视为无效。

14.4 在投标截止日期与采购文件中规定的有效期终止日之间的这段时间，供应厂商不能撤回投标文件。

- 开标

15. 开标

15.1 采购人将于前附表规定的时间和地点开标。

15.2 投标文件有下列情况之一者将视为无效。

15.2.1 正本及有关资料未经法定代表人签署并未加盖印鉴和未加盖供应厂商公章。

15.2.2 受委托人未带法定代表人委托书和委托人有效证件。

15.2.3 未按规定填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清。

16. 投标文件鉴定

16.1 如投标文件被确认为无效，采购人应及时通知该供应厂商。

- 评标

17. 评标组织

采购人根据《温州市水利局系统自行采购项目谈判暂行规定》，随机抽选专家库中3～5名专家，组成谈判小组。标项由温州市水利局自行采购谈判领导小组评标。

18. 评标原则

- 竞争优选；

- 公开、公平、公正、科学合理；

- 价格合理，方案先进可行；

- 反不正当竞争。

19. 评标办法

19.1 本项目评标将综合考虑以下因素：

- 整体设计方案与需求的吻合程度；

- 方案的先进性、合理性；

- 方案的扩展性和再开发性；

- 供应厂商提交的项目偏差情况和项目总价格的合理性；

- 供应厂商项目实施方案的深度；

- 供应厂商安排参与项目的人员的素质、技术能力、经验及人数是否足够；

- 供应厂商在从事类似系统开发建设的有关业绩，其他行业从事相应工作可作为参考；

- 供应厂商提出的优惠条件和承诺；

- 供应厂商的后续技术支持和维护能力；

- 其他

19.2 系统建设的报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

20. 评标内容的保密

20.1 直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息，都不应向供应厂商或与评标无关的其他人员和单位泄漏。

20.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，供应厂商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

21. 评标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标机构可以个别地要求供应厂商澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

22. 投标文件的符合性鉴定

22.1 在评标前，采购人可组织审标小组审查每份投标文件是否在实质上响应了采购文件的要求。

22.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与采购文件的要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

22.3如果投标文件实质上不响应采购文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 定标

23. 定标

采购谈判小组经集体研究决策后提出首选或排名供应商以及谈判时供应商承诺等材料交谈判主持人，继续主持项目谈判会议宣布中标供应商。

- 授予合同

24. 中标书

24.1 确定中标人后，采购人通知中标人，并告知签订合同的时间、地点和要求。

24.2 签订合同时，中标人需同时向采购人提供中标价10%的银行保函作为履约保证金。项目验收通过后，履约保证金转为质量保证金。质保（维护）期满后，若无质量和服务问题，则无息全额退还中标人。

24.3 如中标人拒绝承担中标的项目任务，或提出新的条件而采购人不能接受，致使合同无法签署，采购人将取消其中标资格，考虑与其他供应厂商进行合同谈判。

24.4 在确定中标人后，采购人需将中标结果通知所有供应厂商。

25. 合同的签订

中标人按规定的时间、地点和要求，由法定代表人或授权代表与业主签订合同。

- 纪律保证

26. 本次采购由温州市水利局机关纪委进行全程监督。

第三部分  采购需求

# 温州水利政务“智慧云客服”系统平台建设项目

# 1.项目建设的必要性、内容、目标和实施进展

为进一步提升“温州水利，尽心尽力”服务品牌，提高水利政务服务水平，创新政务服务形式，不断探索实践提升群众获得感、社会满意度，特制订温州水利政务“智慧云客服”实施方案。

开发温州水利政务服务平台--“智慧云客服”系统

通过“温州水利网”“温州水利微信公众号”“钉钉办公平台”等端口进入“云客服”进行交互。智能客服与人工客服结合，智能客服具备学习提升、分类统计、路径追踪、满意度评价等功能。采用多种人工智能技术，专门针对政府、企业、金融等特定领域，开发定制化智能机器人系统。系统支持自然语言人机交互，支持面向互联网、微信、移动APP等全渠道，支持语音识别和语音合成等技术。

服务范围和内容：以温州市域的水利政务办事单位和个人为主，欢迎全省、全国各地垂询、指导。内容包含水利审批事项、部门间内部最多跑一次事项和已实现数字化转型的其它水利政务服务事项。服务时间以上班时间为主，其他时间为辅。在非工作时间，应用多种人工智能技术和知识工程方法，深入理解用户问题的内在语义，挖掘用户真正关心的答案，推荐用户可能感兴趣的相关知识，可以跟用户进行各种语境下的多轮对话，与同类产品相比，更加专业，更加智能。

此外，涉及政府信息公开的引导到信息公开渠道（数据中心提供依申请公开受理平台链接、联系人、号码）；涉及违章投诉举报的引导到水政支队或综合执法局（水政支队提供号码、联系人）；信访的引导到办公室（办公室提供号码、联系人）；工作建议引导到局长信箱（数据中心提供领导信箱链接）。

实施步骤

（1）准备阶段：2020年春节前

咨询分类：针对144个数字化转型的政务事项进行梳理分类，按照职责落实分工。

编印工具书：《服务指南》《工作手册》《温州市水行政审批100问》《温州市水行政审批-水土保持100问专篇》，以及其它有关问题答疑、咨询答案收集整理。

委托开发“智能云客服系统”： 实现初步功能从“温州水利网”“温州水利微信公众号”钉钉业务平台”进入客服端口进行交互。

（2）试运行阶段：2020年春节-3.22世界水日

组建客服团队：在审批窗口人员基础上，各处室、中心推荐一位业务熟悉、电脑操作熟练的在职人员中选取，也可以选聘临时人员进行培训，组建客服团队。确定1-2人为专职客服，进行压力测试，模拟运行。

对《服务指南》《工作手册》《温州市水行政审批100问》《温州市水行政审批-水土保持100问专篇》组织评审。

试水宣传：形成宣传效应，打响服务品牌，占领首创制高点。

（3）正式运行阶段：3.22世界水日-5.1劳动节

充实问题库：提升职能客服水平。应用多种人工智能技术和知识工程方法，深入理解用户问题的内在语义，挖掘用户真正关心的答案，关联推荐用户可能感兴趣的相关知识，可以跟用户进行各种语境下的多轮对话，与同类产品相比，更加专业，更加智能。

扩大宣传：举行客服聘任仪式，发布《温州市水行政审批100问》《温州市水行政审批-水土保持100问专篇》《服务指南》《工作手册》。邀请媒体、领导观摩指导。

（4）提升拓展阶段：5.1劳动节后

1、拓展功能：按需拓展。比如从“浙江省政务服务网温州市水利局云平台”“移动APP”“邮件信箱”“智能机器人”归集到“智能客服系统”进行交互。

2、提升影响：根据热点需要，定期开展“处长服务日”“局长在线服务日”“XX专题服务日”。

3、市县联动：“XX县（市、区）服务日”

# 2.建设原则和宗旨

### 2.1建设原则

系统建设应遵循统一规划、统一平台、统一建设、统一维护的原则，并考虑满足智慧水利总体规范和解决现实急需应用两方面的需求，按照如下系统建设原则开展：

（1）打好基础：本项目在全市智慧城市、智慧水利框架下深化进一步设计，为日后的环境信息管理化发展创造基础条件。

（2）保证重点：本项目重点在于利用信息化手段尽快解决当前工作中的急事、难事。因此优选了当前急备的主要功能提出建设需求，数据入库也有视实际进展情况分阶段逐步完善的打算，着力解决近期重点问题。

（3）考虑总体：系统的经济实用和开放先进相结合，在满足总体要求前提下，采用成熟的新技术，不贸然采用最新、未得到广泛认可、不成熟的技术。根据信息化发展趋势，制定适度超前的目标，尽可能满足水利行业和全市政务信息系统发展的需要。

### 2.2标准规范

（1）开发应用时执行标准

GB/T 1526-1989《信息处理、数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图、系统资源图的文件编制符号及约定》

GB/T 8566-1995《信息技术、软件生存期过程》

GB/T 8567-1988《计算机软件产品开发文件编制指南》

GB/T 9385-1988《计算机软件需求说明编制指南》

GB/T 13702-1992《计算机软件分类与代码》

GB/T 36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》

GB/T 28035-2011《中华人民共和国国家标准:软件系统验收规范》

GB/T 2678-2018《国家智能制造标准体系建设指南》

# 3.建设费用预算

人民币25万元。

### 4、 技术功能需求

#### 4. 性能要求

（1）本系统在正常的网络环境下，应能够保证系统的及时响应。应保证系统提供7*24小时的连续运行，平均年故障时间<24小时，平均故障修复时间<30分钟；系统重建时间<4小时；非人为因素和不可抗力因素，因本系统宕机等故障率≤2次/年；

（2）稳定性强，一年365天不间断安全、稳定运行，不丢失数据。

（3）系统界面设计友好、美观，应具有易理解性、易学习性和易操作性。

#### 5、安全性要求

数据安全方面，从严格意义上来说虽然本系统属于非涉密系统，但其中的公众投诉数据为信访类数据，仍属较为敏感的类别。因此系统建设时需要与开发者签订保密协议防止泄密。开发过程中做到应用与数据库分离方式，并从数据加密、数据库策略、设备端口等方面限制数据库的外泄。

系统本身应做好用户身份认证、数据访问授权、数据定期备份三方面工作，其他系统级安全由技术人员和线路设备运维成员定期检查执行。还应满足：

（1）便于根据业务需求及岗位职责设计并设置灵活有效的安全访问策略；

（2）能够提供客户隐私保护策略和条款；

（3）能够防范和避免可能产生的用户索赔要求；

（4）能对系统数据的异常操作进行跟踪、监控及分析处理。

#### 6、技术保障运行及培训要求

开发方免费提供三年质保，并对相关部门信息维护人员提供系统运行、有限的外挂功能扩展处理能力等方面的培训指导。

#### 7、网络部署计划

系统拟部署于温州市水利局机房，利用信息中心现有服务器及网络设备部署本系统。政府部门信息化建设不再独立购置通用的软件、硬件设施。

#### 服务器、存储、网络设备、安全设备选型要求

（1）主机选型要求

操作系统:Windows Server 2008 标准中文版R2 64位

CPU核数(颗):4核

内存(G):8.0GB以上

数据盘大小(G):500G以上

出口带宽(兆):100M

（2）数据库

连接数：600

数据库类型：MySQL5.5

存储空间(GB)：500G以上

（3）网络设备与安全设备

网络设备与安全设备由温州市水利局配备，本项目不需要专门配置。

（4）机房、通讯、消防等基础配套工程

机房、通讯、消防等基础配套工程由温州市水利局进行配套，本项目不需要自行建设。

# 6.工期要求

系统开发时长为30个工作日，工期从合同签订后第2个工作日开始计算。系统开发完成后投入试运行，试运行时长不低于三个月，待系统稳定后投入正常运行，正常运行期间厂家必须提供技术跟踪服务，正常运行一年后对系统进行正式验收。

第四部分  合同条件（合同主要条款）

1、根据招标文件和评审结果，由业主与中标人结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及中标人的主要条款，供应厂商在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如中标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求，采购人将视作认同。中标人在收到中标通知书后，不得再提出实质性的修改意见。

2、项目计划分二个阶段进行：

- 第一阶段  合同签订后15个工作日内进一步优化需要分析、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过。

- 第二阶段  合同生效之日起30个工作日内完成全部系统并投入试运行后正常，提请正式验收。

3、实施地点主要在温州市水利局，在业主单位工作时，应遵守相关规章、制度等。

4、付款方式采用分期付款方式：

| 付款阶段 | 完成内容 | 支付占合同总额的比例 |
| --- | --- | --- |
| 第一期付款 | 完成全部系统建设任务，投入试运行，试运行完成后在30个工作日内支付第一期款项。 | 50% |
| 第二期付款 | 完成全部系统建设任务，投入试运行并正常运行一年后，提交全部验收材料，通过正式验收后在30个工作日内支付第二期款项。 | 50% |

5、履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由中标人全部承担。

6、该软件的成果由业主与中标人双方共享。未经对方同意，不得擅自扩散或提供给第三方使用，但采购人在本系统应用、二次开发或升级除外。中标人对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

7、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，申请温州市仲裁委员会仲裁；

8、达不到项目规定的技术指标，中标人应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.3%；累计超期30天，业主有权终止执行合同，并没收履约保证金。

9、试运行正常，提交全部报告材料并通过正式验收后，作为履约保证金的银行保函转为质保金；项目通过验收三年后，系统运行正常，支持良好，无质量和服务问题，全额无息归还质保金。

授权委托书

温州市水利局：

兹委派我公司               先生/女士（职务：             ，联系电话：           ，手机：           ，传真：           ），代表我公司全权处理项目投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：

特此告知。

供应厂商（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：    年  月  日

声明书

温州市水利局：

本公司声明如下：

本单位自愿参加                         项目采购招标的投标，并保证投标书中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次采购招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标书的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并交纳履约保证金。

供应厂商名称（盖章）

法定代表人（签字）

或授权委托人（签字）

声明日期：年   月   日